Fase 0 — Definir objetivos y alcance

Objetivos

Documentar:

- Qué servicios se van a probar:

  - Odoo

  - Nextcloud

  - Grafana

  - Prometheus

  - futuros servicios

- Qué nivel de disponibilidad se espera:

  - laboratorio

  - pruebas internas

  - preproducción

  - producción

- Cantidad esperada de usuarios:

  - actuales

  - crecimiento estimado

- Requisitos:

  - seguridad

  - backups

  - recuperación ante fallos

  - auditoría

  - escalabilidad

Crear documento:

/docs/

├── arquitectura.md

├── servicios.md

├── seguridad.md

└── backups.md

Fase 1 — Diseñar la infraestructura base

Decidir arquitectura física

Definir:

- servidores

- CPU

- RAM

- discos

- red

- almacenamiento

Ejemplo objetivo:

Nodo 1

├── Kubernetes control plane

└── workers

Nodo 2

├── Kubernetes control plane

└── workers

Nodo 3

├── Kubernetes control plane

└── workers

Para laboratorio:

1 servidor

|

Kubernetes single node

Fase 2 — Diseñar almacenamiento

Antes de instalar aplicaciones decidir dónde vivirán los datos.

Separar:

Sistema

|

Aplicaciones

|

Datos

|

Backups

Ejemplo:

/system

/apps

/data

/backup

Definir:

- discos

- RAID si aplica

- cifrado

- snapshots

- replicación

Fase 3 — Diseñar red

Definir:

Redes internas

Ejemplo:

Usuarios

|

|

Ingress

|

-----------------

|       |        |

Odoo Nextcloud Grafana

Crear:

- VLAN administración

- VLAN servidores

- VLAN almacenamiento

- VLAN backup

Fase 4 — Sistema operativo base

Instalar:

- Ubuntu Server LTS o Debian

Configurar:

Seguridad inicial

- actualización del sistema

- usuarios administrativos

- SSH mediante claves

- desactivar login root

- firewall

- auditoría

Ejemplo:

SSH

|

Firewall

|

Sistema actualizado

Fase 5 — Contenedores

Instalar:

- Docker

- Containerd

- herramientas de gestión

Definir estándar:

Cada servicio:

/srv/services/

├── odoo

│    ├── config

│    ├── data

│    └── backup

│

├── nextcloud

│

└── monitoring

Fase 6 — Crear plataforma de despliegue

Antes de aplicaciones:

Instalar:

Proxy inverso

Ejemplo:

- Traefik

- Nginx Ingress

Función:

Internet

|

|

Proxy

|

----------------

|      |       |

Odoo Cloud Grafana

Fase 7 — Diseñar bases de datos

No mezclar aplicaciones.

Definir:

Odoo

|

PostgreSQL

|

odoo_database

Nextcloud

|

PostgreSQL/MariaDB

|

nextcloud_database

Reglas:

Cada aplicación:

- usuario propio

- contraseña propia

- base propia

- permisos mínimos

Fase 8 — Implementar almacenamiento persistente

Para cada aplicación definir:

Odoo

Odoo

Database:

PostgreSQL

Storage:

filestore

addons

configuración

Nextcloud

Nextcloud

Database:

MariaDB/PostgreSQL

Storage:

archivos usuarios

Fase 9 — Implementar monitorización

Instalar desde el inicio:

Métricas

Prometheus

|

|

Grafana

Exportadores:

Servidor

|

node-exporter

Contenedores

|

cAdvisor

Base datos

|

postgres-exporter

Fase 10 — Implementar logs

Separar:

Métricas:

Prometheus

Logs:

Loki

|

Grafana

Capturar:

- errores

- accesos

- fallos

- auditoría

Fase 11 — Seguridad avanzada

Implementar:

Secretos

No guardar:

password=123456

Usar:

- Vault

- Kubernetes Secrets cifrados

Identidad

Preparar:

- LDAP

- Active Directory

- SSO

- OIDC

Ejemplo:

Usuario empresa

|

|

Identity Provider

|

-----------------

|       |       |

Odoo Grafana Cloud

Fase 12 — Backups

Definir política:

Qué respaldar

Base datos

Configuración

Archivos

Secretos

Manifiestos

Ejemplo:

Cada noche

PostgreSQL dump

+

Backup volúmenes

+

Backup configuración

Fase 13 — Pruebas de fallo

Antes de producción probar:

Fallo de aplicación

Eliminar contenedor:

docker stop odoo

Debe recuperarse.

Fallo de datos

Probar:

- restauración de backup

- recuperación completa

Fallo de servidor

Documentar:

- cuánto tarda recuperar

- qué pasos seguir

Fase 14 — Preparación Kubernetes

Cuando la plataforma funcione:

Migrar conceptos:

Docker Compose:

service

volume

network

environment

a Kubernetes:

Deployment

StatefulSet

PersistentVolume

Service

Secret

ConfigMap

Ingress

Fase 15 — Kubernetes

Implementar:

Cluster

Opciones:

- k3s para laboratorio

- Kubernetes estándar para producción

Componentes:

Kubernetes

├── Ingress Controller

├── Storage Controller

├── Monitoring

├── Logging

└── Security

Fase 16 — Operación continua

Crear procedimientos:

Actualizaciones

Prueba

|

Backup

|

Actualización

|

Validación

Incidentes

Documentar:

- caída servicio

- pérdida datos

- problemas seguridad

Orden recomendado de implementación

1. Documentación

2. Infraestructura

3. Red

4. Seguridad base

5. Contenedores

6. Proxy inverso

7. Storage

8. Bases de datos

9. Odoo

10. Nextcloud

11. Monitoring

12. Logs

13. Backups

14. Pruebas fallo

15. Kubernetes